毕业论文（设计）任务书

| 题目名称 | 高校宿舍报修管理系统的设计与实现 |  |
| --- | --- | --- |
| 题目来源 | 科研课题 ☐ 实验、实习、工程实践 ☑ 社会调查 ☐ 其它 ☐ |  |
| 起止日期 | 2026年1月11日到2026年6月10日 |  |
| 预期成果 | 成果类型 | 毕业设计 ☐ 毕业论文 ☑ 其他 ☐ |
|  | 成果形式 | 硬件 ☐ 软件 ☑ 图纸 ☐ 学术论文 ☐ 其他 ☐ |
| 主要任务与进度要求 主要任务： 设计并实现一个基于 SpringBoot 和 Vue 的高校宿舍报修管理系统，满足学生、宿管人员、维修人员三类角色的核心需求，具体功能模块如下： 学生模块： 1、登录注册模块：学生通过学号、密码登录系统，支持密码找回功能，新用户可完成注册并完善个人宿舍信息； 2、报修申请模块：学生可在线提交报修申请，填写报修宿舍号、故障类型（水电、家具、网络等）、故障描述，上传故障现场图片，选择期望维修时间； 3、报修进度查询模块：学生可实时查看报修单的处理状态（待受理、处理中、已完成、已驳回），查看维修人员信息及处理备注； 4、评价反馈模块：报修完成后，学生可对维修服务质量进行评分（1-5 星）并填写反馈意见，供管理员参考。 宿管人员模块： 1、登录模块：宿管人员通过专属账号密码登录系统，获取对应管理权限； 2、报修单审核模块：接收学生报修申请，审核申请信息的真实性与合理性，通过审核后分配给对应维修人员，驳回申请需注明原因； 3、宿舍信息管理模块：维护学生宿舍基础信息，包括宿舍号、楼栋、入住学生名单、宿舍设施配置等，支持信息的添加、修改、查询与导出； 4、维修进度跟踪模块：实时监控已分配报修单的处理进度，协调学生与维修人员的沟通，处理维修过程中的异常情况； 5、公告通知模块：发布宿舍维修相关公告（如维修时段通知、设施维护提醒等），支持公告的发布、编辑、删除，学生可在系统首页查看。 维修人员模块： 1、登录模块：维修人员通过账号密码登录系统，查看个人负责的维修任务； 2、任务接收与处理模块：接收宿管分配的报修任务，确认接单后更新任务状态为 “处理中”，完成维修后上传维修结果（含维修照片、所用材料），提交验收申请； 3、个人工作统计模块：查看个人累计处理的报修单数、完成率、平均处理时长等数据，支持按时间段查询统计。 系统管理员模块： 1、登录模块：系统管理员通过超级账号登录，获取全权限操作权限； 2、角色与权限管理模块：管理系统内所有用户角色（学生、宿管、维修人员、管理员），分配不同角色的操作权限，支持用户账号的添加、禁用、重置密码； 3、数据统计与分析模块：统计全校宿舍报修总体情况，包括报修类型分布、各楼栋报修热度、维修完成率、学生满意度等，通过图表可视化展示，支持数据导出； 4、系统日志管理模块：记录所有用户的关键操作日志（如登录、报修提交、权限变更等），支持日志查询、筛选与导出，保障系统安全； 5、基础配置模块：配置系统基础参数，如报修类型分类、维修人员所属工种、评价指标设置等。 进度要求： 第 1 周～第 3 周：开展高校宿舍报修业务调研，收集相关资料，完成开题报告撰写与开题答辩； 第 4 周～第 5 周：进行系统需求分析，明确各角色功能需求，绘制用例图，提出系统总体设计方案； 第 6 周～第 8 周：进行系统详细设计，包括架构设计、功能模块详细设计、数据库设计（绘制 ER 图、设计数据表），完成中期检查； 第 9 周～第 13 周：进行系统编码实现，完成前后端功能开发、接口联调，开展单元测试、集成测试，修复系统 bug 并优化性能； 第 14 周～第 15 周：撰写毕业设计论文，整理设计文档、源代码、测试报告等资料，准备答辩 PPT，进行答辩。 指导教师签名： 2026年1月18日 |  |  |

备注：题目来源、成果类型为单选项，成果形式根据实际可多选。